OPTIMALISASI OPERASIONAL JARINGAN : EFISIENSI BIAYA IMPLEMENTASI ALLIED TELESIS BACKUP CONFIGURATION MANAGEMENT DI SJA

Dibuat Oleh		: Yohanes Octavian Rizky Nugroho

NIK			: 00043755

Dibuat	 Tanggal	: Oktober - November 2025

(Yohanes Octavian Rizky)

Executive Summary

Infrastruktur jaringan PT Santos Jaya Abadi saat ini bergantung pada banyak perangkat switch yang tersebar di beberapa site (Sepanjang, Karawang, Semarang). Setiap switch memiliki konfigurasi yang unik, sementara proses backup konfigurasi masih dilakukan secara manual dan tidak tersentralisasi. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi ketika terjadi kerusakan perangkat atau penggantian switch, karena pemulihan konfigurasi menjadi lambat dan berpotensi menyebabkan downtime operasional.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan kajian terhadap dua pendekatan solusi Network Configuration Management (NCM):

- Menggunakan solusi komersial Vista Manager EX + AMF Plus dari Allied Telesis (berbasis appliance Vista).

- Mengembangkan aplikasi internal ATI Backup Configuration Management yang fokus pada kebutuhan inti SJA (backup otomatis, histori, dan perbandingan konfigurasi).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Program ATI Backup Configuration Management mampu menyediakan fungsionalitas NCM yang dibutuhkan—meliputi backup konfigurasi otomatis, pencatatan histori, serta perbandingan konfigurasi before/after—tanpa memerlukan investasi perangkat maupun lisensi perangkat lunak pihak ketiga. Sebaliknya, berdasarkan analisis cost avoidance, di mana biaya solusi komersial sebesar Rp. 128.700.000 Untuk 1 perangkat Vista Appliance (One Time Buy), biaya License AMF Plus sebesar RP 30.000.000 (1 Tahun) dan biaya Support Garansi NCA sebesar RP. 40.552.200 (5 Tahun), program ATI berhasil mencapai 100% Cost Avoidance terhadap biaya perangkat, license, dan support (One Time Buy / Renewal License).

| ITEM | DESKRIPSI | RENEWAL | BIAYA |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-VST-APL-06 | PERANGKAT FISIK (APPLIANCE) | ONE TIME BUY | RP. 128.700.000 |
| AT-SW-APM10 | LICENSE AMF PLUS (10 SWITCH) | 1 YEAR | RP. 30.000.000 |
| AT-VST-APL-NCA | LICENSE SUPPORT NCA ALLIED TELESIS | 5 YEAR | RP. 40.552.200 |
| JASA INSTALASI | INSTALASI PERANGKAT OLEH VENDOR | - | RP. 9.000.000 |
| TOTAL BIAYA INVESTASI + DISCOUNT 20% |  |  | RP. 166.607.750 |

Apabila perangkat ini di implementasikan di 3 Site SJA Sepanjang, Karawang, Semarang biaya Investasi total menjadi Rp. 499.823.250.

Biaya implementasi software Program ATI Backup Configuration Manager tercatat RP. 0 karena memanfaatkan infrastruktur dan tool yang sudah ada.

| ITEM | DESKRIPSI | RENEWAL | BIAYA |
| --- | --- | --- | --- |
| ATI Backup Configuration Management | Aplikasi development internal | Tidak ada License | Rp. 0 |
| License Database / Python | Base Pengembangan Coding Aplikasi | Free License | Rp. 0 |
| Biaya Implementasi Perangkat | Menggunakan Resource Server yang ada | Free | Rp. 0 |
| TOTAL BIAYA INVESTASI |  |  | Rp. 0 |

Secara strategis, program ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat postur keamanan dan kepatuhan audit. Kemampuan perbandingan konfigurasi before/after memungkinkan identifikasi penyimpangan konfigurasi secara cepat, mengurangi Mean Time to Recover (MTTR) pasca-insiden, dan meminimalkan risiko outage / downtime yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Program ATI merupakan contoh sukses dari inisiatif pengembangan internal yang memberikan nilai bisnis dan teknis yang tinggi.

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Infrastruktur jaringan PT Santos Jaya Abadi (SJA) saat ini mengandalkan banyak perangkat switch yang tersebar di beberapa site utama (Sepanjang, Karawang, dan Semarang). Setiap switch memiliki konfigurasi yang unik (VLAN, trunk, QoS, ACL, dan setelan lain) sehingga konfigurasi menjadi aset kritikal untuk menjaga keberlangsungan operasional pabrik dan kantor.

Selama ini, proses backup konfigurasi masih dilakukan secara manual:

- Team Operational Support harus login satu per satu ke tiap switch (via SSH/Telnet).

- Konfigurasi disalin dan disimpan secara manual ke file teks.

- Tidak ada mekanisme versioning yang jelas (before/after).

- Tidak ada repository konfigurasi yang tersentralisasi.

Kondisi ini menimbulkan beberapa pain point utama:

- Risiko kehilangan konfigurasi

  - Jika terjadi kerusakan perangkat (hardware failure) atau switch perlu diganti, proses pemulihan (restore) konfigurasi menjadi lambat dan berisiko tidak konsisten.

  - Potensi downtime meningkat karena tim harus mencari file konfigurasi lama secara manual ataupun tracing kabel, perangkat dan menyesuaikan ulang.

- Tidak ada backup otomatis dan tersentralisasi

  - Tidak ada jadwal backup otomatis; keberhasilan backup sangat bergantung pada Tim Operational Support menjalankan secara manual.

  - Jika ada perubahan konfigurasi mendadak (misalnya dalam rangka troubleshooting) yang tidak di-backup, maka konfigurasi yang aman terakhir bisa jauh tertinggal.

- Sulit melakukan audit dan penelusuran perubahan (change tracking)

  - Tidak tersedia catatan lengkap kapan backup dilakukan, dan apa saja yang berubah.

  - Ketika terjadi insiden jaringan, analisa root cause menjadi lebih lama karena tidak ada perbandingan config before/after yang mudah.

- Waktu Tim Operational Support tersita untuk pekerjaan rutin

  - Pekerjaan backup manual yang repetitif menyita waktu tim jaringan, yang seharusnya bisa digunakan untuk pekerjaan yang lebih strategis (optimasi, security, perencanaan kapasitas, dsb.).

Permasalahan-permasalahan tersebut mendorong kebutuhan akan solusi Network Configuration Management (NCM) yang:

- Otomatis

- Terpusat

- Memiliki histori dan perbandingan versi

- Mudah dioperasikan oleh Tim Operational Support

B. Alternatif Solusi

Berdasarkan analisa kebutuhan, terdapat dua pendekatan solusi untuk mengatasi masalah backup konfigurasi switch di SJA:

- Menggunakan solusi komersial Allied Telesis Vista Manager EX + AMF Plus (via perangkat Vista Appliance/ATI).

- Mengembangkan aplikasi internal: Program ATI Backup Configuration Management.

B.1 Solusi 1 – Vista Manager EX (Allied Telesis)

Vista Manager EX adalah solusi network monitoring & management dari Allied Telesis yang terintegrasi dengan Autonomous Management Framework (AMF/AMF Plus). Solusi ini dapat dijalankan sebagai appliance fisik (VST-APL) maupun software/virtual appliance, dan dirancang untuk mengelola jaringan LAN, SD-WAN, dan wireless dalam satu dashboard terpusat.

Secara garis besar, Vista Manager EX menawarkan:

- Topologi jaringan grafis otomatis

  - Secara otomatis menggambar peta topologi dari perangkat AMF (switch, firewall, access point) sehingga Tim Operational Support dapat melihat hubungan antar perangkat dan statusnya secara visual.

- Dashboard monitoring terpusat

  - Menampilkan status real-time jaringan (up/down, alarm, kinerja) dalam satu tampilan terintegrasi.

  - Memudahkan identifikasi area bermasalah dan percepatan respon terhadap insiden.

- Network Configuration Management (NCM) & Automation

  - Manajemen konfigurasi terpusat: backup, restore, dan deployment konfigurasi ke banyak perangkat.

  - Automation/intent-based orchestration dengan AMF Plus untuk menerapkan kebijakan jaringan secara konsisten.

- Dukungan plugin dan multi-vendor (via SNMP plugin)

  - Plugin SNMP memungkinkan pengelolaan perangkat non-AMF dan menampilkan device dalam tree/topologi dengan informasi status dan statistik trafik.

  - Plugin AWC untuk manajemen access point wireless.

- Integrasi SD-WAN & wireless

  - SD-WAN orchestrator untuk optimasi trafik WAN secara terpusat.

  - Integrasi dengan AWC untuk optimasi jaringan Wi-Fi.

Solusi Vista Manager EX + AMF Plus ini menyediakan fitur yang sangat lengkap, bahkan melebihi kebutuhan NCM dasar yang saat ini dibutuhkan di SJA.

B.2 Solusi 2 – Program Internal: ATI Backup Configuration Management

Sebagai alternatif solusi komersial, Tim Operational Support mengembangkan Program ATI Backup Configuration Management. Program ini dirancang secara spesifik untuk menjawab pain point operasional SJA dengan memanfaatkan:

- OS Windows server yang sudah tersedia,

- Bahasa pemrograman Python,

- Library TTKBootstrap (GUI), Paramiko (SSH/Telnet), dan SQLAlchemy (database),

- Windows Services / Task Scheduler untuk penjadwalan backup otomatis.

Program ATI saat ini mengelola switch yang mendukung akses CLI (SSH/Telnet) di tiga site: SJA Sepanjang, SJA Karawang, dan SJA Semarang.

Fungsionalitas Utama Program ATI Backup Configuration Management

- Backup Otomatis Konfigurasi Switch

  - Program melakukan koneksi SSH/Telnet ke switch dan mengunduh konfigurasi secara berkala sesuai jadwal.

  - Mengurangi risiko kehilangan konfigurasi akibat kegagalan perangkat atau human error.

- Akses SSH dan Telnet Console

  - Mendukung protokol SSH/Telnet standar industri untuk koneksi yang aman ke perangkat.

  - Memudahkan integrasi dengan perangkat yang sudah digunakan di SJA.

- Pencatatan Backup History (Audit Trail)

  - Menyimpan histori setiap aktivitas backup (waktu, perangkat, status berhasil/gagal).

  - Mendukung kebutuhan audit dan pelacakan perubahan konfigurasi.

- Schedules Backup via Windows Services / Task Scheduler

  - Backup berjalan otomatis tanpa intervensi manual, mengurangi ketergantungan pada kedisiplinan Tim Operational Support.

  - Menjamin konsistensi dan frekuensi backup.

- Perbandingan Konfigurasi Before/After (Config Diff)

  - Menyajikan tampilan perbandingan konfigurasi antara dua titik waktu (highlight perbedaan).

  - Mempercepat analisa perubahan dan root cause ketika terjadi insiden jaringan.

Program ATI ini fokus pada fungsionalitas yang paling krusial untuk operasional harian jaringan SJA: backup otomatis, histori, dan analisa perbedaan konfigurasi, tanpa fitur monitoring yang terlalu luas seperti SD-WAN, Wi-Fi, atau automation yang belum menjadi kebutuhan utama saat ini.

Fungsionalitas Utama Program

Program ATI Backup Configuration Management mencakup lima fungsionalitas kritis:

| Fungsionalitas | Manfaat Teknis |
| --- | --- |
| Backup Otomatis Konfigurasi Switch | Memastikan semua konfigurasi perangkat kritikal (switch) secara rutin diamankan, meminimalisir risiko kehilangan data konfigurasi akibat kegagalan perangkat. |
| Akses SSH dan Telnet Console | Menggunakan standar protokol industri untuk koneksi yang andal dan aman ke perangkat switch. |
| Pencatatan Backup History | Menyediakan audit trail lengkap mengenai kapan backup dilakukan, status keberhasilan/kegagalan, dan identitas perangkat, mendukung kepatuhan regulasi. |
| Schedules Backup (Windows Services/Task Scheduler) | Integrasi yang mulus dengan lingkungan Windows Services dan Task Scheduler memastikan proses backup berjalan otomatis, reliable, dan tidak memerlukan intervensi manual. |
| Perbandingan Config Before/After | Secara otomatis menyoroti (highlight) setiap perubahan konfigurasi antar-periode backup, memungkinkan administrator mengidentifikasi perubahan yang tidak sah atau tidak terdokumentasi dengan cepat. |

C. Lingkup Implementasi

Program ATI Backup Configuration Management saat ini mencakup Switch yang support protocol CLI (SSH/TELNET) yang tersebar di Site SJA Sepanjang, SJA Karawang dan SJA Semarang. Program ini berjalan pada platform dengan OS Windows dan menggunakan tool development Python dengan add-on dari TTKBootstrap, Paramiko untuk protocol SSH dan Telnet, serta SQLAlchemy untuk databasenya.

Analisis Efisiensi Biaya (Cost Efficiency Analysis)

Analisis efisiensi biaya ini berfokus pada perbandingan antara investasi yang dibutuhkan untuk solusi NCM komersial dengan biaya implementasi perangkat keras/lunak dari Program ATI.

A. Asumsi Biaya Solusi Komersial

Untuk mendapatkan fungsionalitas yang setara (Backup Otomatis, History, Scheduling, Config Comparison), kami membandingkan dengan dengan perangkat Vista Manager dengan Softwarenya AMF Plus untuk Network Configuration Manager (NCM). Berikut adalah harga penawaran dari Vendor :

| ITEM | DESKRIPSI | RENEWAL | BIAYA |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-VST-APL-06 | PERANGKAT FISIK (APPLIANCE) | ONE TIME BUY | RP. 128.700.000 |
| AT-SW-APM10 | LICENSE AMF PLUS (10 SWITCH) | 1 YEAR | RP. 30.000.000 |
| AT-VST-APL-NCA | LICENSE SUPPORT NCA ALLIED TELESIS | 5 YEAR | RP. 40.552.200 |
| JASA INSTALASI | INSTALASI PERANGKAT OLEH VENDOR | - | RP. 9.000.000 |
| TOTAL BIAYA INVESTASI + DISCOUNT 20% |  |  | RP. 166.607.750 |

Bila perangkat Vista Appliance, AMF Plus dan NCA Support diaplikasikan ke 3 Site SJA Sepanjang, SJA Karawang, SJA Semarang maka nilai biaya dikalikan 3 sesuai site yang akan diaplikasikan, sehingga perhitunganya biayanya menjadi :

| BIAYA INVESTASI x 3 Site SJA | RP. 499.823.250 |
| --- | --- |

B. Biaya Implementasi Program ATI Backup Configuration Management

Program ATI Backup Configuration Management dikembangkan sepenuhnya menggunakan resource internal dan tool yang sudah tersedia (seperti sistem operasi server, penjadwal task OS, dan bahasa pemrograman scripting menggunakan Python).

| ITEM | DESKRIPSI | RENEWAL | BIAYA |
| --- | --- | --- | --- |
| ATI Backup Configuration Management | Aplikasi development internal | Tidak ada License | Rp. 0 |
| License Database / Python | Base Pengembangan Coding Aplikasi | Free License | Rp. 0 |
| Biaya Implementasi Perangkat | Menggunakan Resource Server yang ada | Free | Rp. 0 |
| TOTAL BIAYA INVESTASI |  |  | Rp. 0 |

C. Perhitungan Cost Avoidance

Cost Avoidance = Biaya Solusi Komersial – Biaya Implementasi ATI Backup Configuration Management

Cost Avoidance dihitung sebagai selisih antara biaya Solusi Komersial dan biaya implementasi software Program ATI Backup Configuration Management.

Cost Avoidance = RP. 499.823.250 – Rp. 0

Cost Avoidance = RP. 499.823.250

Cost Avoidance Implementasi ATI Backup Configuration Management :

KESIMPULAN

Dari sisi kebutuhan fungsional NCM, Program ATI Backup Configuration Management telah memenuhi kebutuhan utama SJA: backup otomatis konfigurasi switch, histori backup, dan perbandingan konfigurasi before/after.

- Dari sisi biaya, solusi internal memberikan cost avoidance sebesar Rp 499.823.250 pada tahun pertama, yang merepresentasikan 100% penghematan terhadap investasi perangkat, lisensi, dan support NCM komersial (Vista Manager EX + AMF Plus) untuk 3 site.

- Fitur tambahan Vista Manager (topologi grafis, SD-WAN orchestration, manajemen Wi-Fi, plugin multi-vendor yang luas) memang belum ada di Program ATI. Namun fitur-fitur tersebut belum krusial untuk menjaga kontinuitas operasi jaringan di SJA.

- Strategi yang diambil adalah mengimplementasikan terlebih dahulu fungsionalitas yang paling berpengaruh ke operasional (backup, histori, diff), dengan biaya investasi minimal.

Manfaat Lain

Selain penghematan biaya yang terukur, program ATI memberikan manfaat penting:

- Kustomisasi Penuh	: Program dapat dengan mudah disesuaikan untuk mendukung perangkat atau protokol spesifik yang mungkin tidak didukung oleh solusi komersial standar.

- Kontrol Data		: Data konfigurasi tetap berada sepenuhnya dalam lingkungan internal, meningkatkan keamanan dan kepatuhan data.

- Kecepatan Deployment dan Adaptasi	: Perubahan fungsionalitas atau bug fixes dapat dilakukan lebih cepat tanpa bergantung pada vendor.

- Peningkatan Keandalan Jaringan		: Kemampuan perbandingan config secara otomatis mengurangi risiko downtime yang disebabkan oleh kesalahan konfigurasi, sehingga meningkatkan uptime dan keandalan layanan.